Утверждено

приказом

 от №

План мероприятий

 по повышению значений показателей доступности для инвалидов и условий для беспрепятственного пользования услугами ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Зона обслуживания |  Мероприятия  | Срокреализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Контроль за исполнением |
| 1. | Вход в здание | - изготовить вывеску учреждения и график работы тактильным шрифтом Брайля, установить их при входе в библиотеку на высоте 1м 20 см;- пандус оснастить противоскользящим покрытием. |  2017г. 2017г. | Гончарук В.И., заведующий АХО | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов |  |
| 2. | Входная группа | - На кнопку вызова помощи для инвалида вывести обратную связь о принятии вызова;- перед входными дверьми на (вход/выход) нанести предупреждающий знак тактильной плиткой для инвалидов с нарушениями зрения;- оформить вход знаками доступности для всех категорий инвалидов пиктограммой 200\*200 на высоте 1.20см. |  2016 г.  2017 г. 2017 г. | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г. |
| 3. | Фойе 1 этажа | - Установить звуковой информатор по оказываемым услугам и действий инвалидов;- нанести пути движения, тактильные индикаторы (контрастная дорожка) от входа до зоны обслуживания и санитарно гигиенического помещения. |  2017г. 2017 г. | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |
| 4. | Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | - Дверь оборудовать ручкой (рычагообразной или п-образной), - сушилку для рук оборудовать звуковым информатором о ее действии. |  2017г. 2017г.  | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |
| 5. | Зона обслуживанияна 1 этаже | Рабочее место для инвалидов:- оформить знаками доступности для категорий инвалидов пиктограммой 200\*200 на высоте 1.20 см;- оснастить приборами и оборудованием для инвалидов с нарушениями слуха и зрения (видеоувеличитель, контрастная клавиатура, индукционная панель);- на персональный компьютер установить программу экранного доступа для инвалидов с нарушениями зрения;- приобрести переносной пандус для обслуживания инвалидов-колясочников в игровом зале;- приобрести акустическую систему для обслуживания инвалидов с нарушениями слуха в лекционном зале  |  2017 г. 2017 г. 2018 г.  2017 г. 2018 г. | Гончарук В.И.Махонин А.А., программист,Качанов М.А., ведущий библиотекарь отдела методико-образовательной деятельностиГончарук В.И.Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г. |
| 6. | Информационноеобеспечение | - В информационный терминалвнести информацию об оказываемых услугах для инвалидов (перечень услуг, маршруты движения к зоне обслуживания, план-схема мест обслуживания);- на сайте библиотеки создать рубрику для инвалидов всех категорий с информацией об услугах, предоставляемых библиотекой- создать версию сайта библиотеки для инвалидов с нарушениями зрения  |  2016 г. | Гончарук В.И.,Махонин А.А.,Качанов М.А.Погосян А.А., библиограф отдела методико-образовательной деятельностиПогосян А.А.Анищенко О.В., главный библиотекарь сектора развития медиаресурсовАнищенко О.В.совместно с разработчиком официального сайта библиотеки | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г.Исполнено 2016г. |
| 7. | Стоянка автотранспортных средств | - Выделить на стоянке автотранспортных средств возле библиотеки одно место для парковки специального автотранспортного средства для инвалидов | 2018 г.при условии оформления земельного участка в оперативное управление библиотеки | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |