Утверждено

приказом

от №

План мероприятий

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и условий для беспрепятственного пользования услугами ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зона обслуживания | Мероприятия | Срок  реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Контроль за исполнением |
| 1. | Вход в здание | - изготовить вывеску учреждения и график работы тактильным шрифтом Брайля, установить их при входе в библиотеку на высоте 1м 20 см;  - пандус оснастить противоскользящим покрытием. | 2017г.    2017г. | Гончарук В.И., заведующий АХО | Обеспечение доступности  для всех категорий инвалидов |  |
| 2. | Входная группа | - На кнопку вызова помощи для инвалида вывести обратную связь о принятии вызова;  - перед входными дверьми на (вход/выход) нанести предупреждающий знак тактильной плиткой для инвалидов с нарушениями зрения;  - оформить вход знаками доступности для всех категорий инвалидов пиктограммой 200\*200 на высоте 1.20см. | 2016 г.      2017 г.  2017 г. | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г. |
| 3. | Фойе 1 этажа | - Установить звуковой информатор по оказываемым услугам и действий инвалидов;  - нанести пути движения, тактильные индикаторы (контрастная дорожка) от входа до зоны обслуживания и санитарно гигиенического помещения. | 2017г.  2017 г. | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |
| 4. | Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | - Дверь оборудовать ручкой (рычагообразной или п-образной),  - сушилку для рук оборудовать звуковым информатором о ее действии. | 2017г.  2017г. | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |
| 5. | Зона обслуживания  на 1 этаже | Рабочее место для инвалидов:  - оформить знаками доступности для категорий инвалидов пиктограммой 200\*200 на высоте 1.20 см;  - оснастить приборами и оборудованием для инвалидов с нарушениями слуха и зрения (видеоувеличитель, контрастная клавиатура, индукционная панель);  - на персональный компьютер установить программу экранного доступа для инвалидов с нарушениями зрения;  - приобрести переносной пандус для обслуживания инвалидов-колясочников в игровом зале;  - приобрести акустическую систему для обслуживания инвалидов с нарушениями слуха в лекционном зале | 2017 г.  2017 г.  2018 г.    2017 г.  2018 г. | Гончарук В.И.  Махонин А.А., программист,  Качанов М.А., ведущий библиотекарь отдела методико-образовательной деятельности  Гончарук В.И.  Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г. |
| 6. | Информационное  обеспечение | - В информационный терминал  внести информацию об оказываемых услугах для инвалидов (перечень услуг, маршруты движения к зоне обслуживания, план-схема мест обслуживания);  - на сайте библиотеки создать рубрику для инвалидов всех категорий с информацией об услугах, предоставляемых библиотекой  - создать версию сайта библиотеки для инвалидов с нарушениями зрения | 2016 г. | Гончарук В.И.,  Махонин А.А.,  Качанов М.А.  Погосян А.А., библиограф отдела методико-образовательной деятельности  Погосян А.А.  Анищенко О.В., главный библиотекарь сектора развития медиаресурсов  Анищенко О.В.  совместно с разработчиком официального сайта библиотеки | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. | Исполнено 2016г.  Исполнено 2016г. |
| 7. | Стоянка автотранспортных средств | - Выделить на стоянке автотранспортных средств возле библиотеки одно место для парковки специального автотранспортного средства для инвалидов | 2018 г.  при условии оформления земельного участка в оперативное управление библиотеки | Гончарук В.И. | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |  |